江苏商贸职业学院“一站式”学生社区三期建设设计项目（二次）招标公告

项目概况

江苏中润工程建设咨询有限公司（以下简称代理机构）受江苏商贸职业学院（以下简称招标人）的委托，就江苏商贸职业学院“一站式”学生社区三期建设设计项目（二次）组织公开招标，诚邀符合条件的潜在投标人参加投标。潜在投标人应在“江苏商贸职业学院官网”获取招标文件,并于2026年4月30日09时30分（北京时间）前递交投标文件至江苏省南通市江通路48号，江苏商贸职业学院资产管理处（西大门南侧）办公室。

一、项目基本情况

项目名称：江苏商贸职业学院“一站式”学生社区三期建设设计项目（二次）

项目编号：JSSYCG20260403005

预算金额：5万元

最高限价：4.65万元，投标报价超过本项目最高限价，作无效标处理。

招标需求：本次设计内容及范围包含但不限于：各功能室的装修方案设计、施工图设计、硬装设计、软装设计、功能设计（实现各功能室功能要求的文化布置、家具、设施、设备等设计，包括门牌，指示牌、文化长廊、地标等）及施工配合服务（施工阶段和竣工验收期间的设计交底、设计变更、技术咨询等），具体详见招标文件第三章，请仔细研究。

合同履行期限：中标后3天内完成概念方案，概念方案确认后，4天完成方案深化设计，方案确认后7天内完成施工图设计。同时配合采购方进行项目施工招标及施工建设。

二、申请人的资格要求

1.满足以下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.具有有效的营业执照；

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人具有工程设计综合资质甲级或工程设计建筑行业资质乙级及以上或建筑行业（建筑工程）专业设计资质丙级及以上或建筑装饰工程设计专项资质丙级及以上设计资质。

3.2项目负责人具有国家一级注册建筑师注册证书（须在注册有效期内且注册单位为投标单位）。

特别提醒：

项目负责人为国家一级注册建筑师的，必须根据全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知（注建〔2021〕2号）文件执行；

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

投标人至“江苏商贸职业学院官网”自行下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年4月30日09时30分（北京时间）。逾时，招标人和代理机构将拒绝接收投标文件。

地点：江苏省南通市江通路48号，江苏商贸职业学院资产管理处（西大门南侧）办公室。

五、公告期限

自本公告发布之日起7日。

六、投标保证金

1.投标保证金：免收

## 七、其他补充事宜

1.项目开标活动模式：

本项目采用现场开标模式，投标人需在投标截止时间前将纸质投标文件送至招标文件指定地点。

2.对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标代理机构提出。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标单位：江苏商贸职业学院

招标单位联系人：

许老师、苏老师（学生工作处）  联系电话：0513-85679284

杨老师 （资产管理处）         联系电话：0513-85679264

联系邮箱：jssyzcglc@jsbc.edu.cn

2.监督、投诉联系方式

电话：0513-85679216，联系邮箱：jssyjjjc@163.com

3.招标代理机构信息

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼1004室

经办人联系方式：王先生 13906272111