江苏商贸职业学院图文大楼17层美育教育中心暨非遗体验中心设计项目

招标文件

项目编号：JSSYCG20260605021

招标单位：江苏商贸职业学院

代理机构：江苏中润工程建设咨询有限公司

二〇二六年六月

目      录

第一章 招标公告..............................02

第二章 投标人须知............................04

第三章 项目需求..............................08

第四章 评审方法和程序........................11

第五章 合同主要条款..........................18

第六章 质疑与投诉............................19

第七章 投标文件组成及格式....................22

第一章  招标公告

项目概况

江苏中润工程建设咨询有限公司（以下简称代理机构）受江苏商贸职业学院（以下简称采购人）的委托，就江苏商贸职业学院图文大楼17层美育教育中心暨非遗体验中心设计项目组织公开招标，诚邀符合条件的潜在投标人参加投标。潜在投标人应在“江苏商贸职业学院官网”获取招标文件,并于2026年7月10日09时（北京时间）前递交投标文件至江苏省南通市江通路48号，江苏商贸职业学院资产管理处（西大门南侧）办公室。

一、项目基本情况

项目名称：江苏商贸职业学院图文大楼17层美育教育中心暨非遗体验中心设计项目

项目编号：JSSYCG20260605021

预算金额：6.8万元

最高限价：6.5万元，投标报价超过本项目最高限价，作无效标处理。

招标需求：具体详见招标文件第三章，请仔细研究。

合同履行期限：中标后3天内完成概念方案，概念方案确认后，4天完成方案深化设计，方案确认后7天内完成施工图设计。同时配合采购方进行项目施工招标及施工建设。

二、申请人的资格要求

1.满足以下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.具有有效的营业执照；

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人具有工程设计综合资质甲级或工程设计建筑行业资质乙级及以上或建筑行业（建筑工程）专业设计资质丙级及以上或建筑装饰工程设计专项资质丙级及以上设计资质；

3.2项目负责人具有国家一级注册建筑师注册证书（须在注册有效期内且注册单位为投标单位）。

特别提醒：

项目负责人为国家一级注册建筑师的，必须根据全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知（注建〔2021〕2号）文件执行；

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

投标人至“江苏商贸职业学院官网”自行下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年7月10日09时（北京时间）。逾时，采购人和代理机构将拒绝接收投标文件。

地点：江苏省南通市江通路48号，江苏商贸职业学院资产管理处（西大门南侧）办公室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金

1.投标保证金：免收

## 七、其他补充事宜

1.项目开标活动模式：

本项目采用现场开标模式，投标人需在投标截止时间前将纸质投标文件送至招标文件指定地点。

2.对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标代理机构提出。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标单位：江苏商贸职业学院

招标单位联系人：

周老师（数字创意学院）   联系电话：13615208599

杨老师 （资产管理处）     联系电话：0513-85679264

联系邮箱：jssyzcglc@jsbc.edu.cn

2.监督、投诉联系方式

电话：0513-85679216，联系邮箱：jssyjjjc@163.com

3.招标代理机构信息

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼1004室

经办人联系方式：王先生 13906272111

第二章 投标人须知

## 一、说明

1.本招标文件仅适用于江苏商贸职业学院组织的公开招标活动。

2.公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3.招标文件的解释权属于江苏商贸职业学院。

4.投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容或页码短缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在招标文件发布后5日内以书面形式提出询问或疑问（发送至邮箱379063100@qq.com），未在规定的5日内提出询问或疑问的，视同投标人理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的损失自负。投标人不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5.投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，将被拒绝参与投标。

## 二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

## 1.采购人有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2.招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以在江苏商贸职业学院网站发布的信息为准。

3.代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4.补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止之日3日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足3日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5.除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。

6.采购人视情组织答疑会。如有答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

## 三、投标文件的组成及装订

1.纸质投标文件由：（1）资格审查文件、（2）价格标、（3）电子响应文件共三部分组成。

2.投标人按招标文件要求编写纸质投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经签署投标文件的投标人法定代表人或其委托的代理人（以下称被授权人）签字（或盖章）并加盖公章。

3.纸质投标文件的 “资格审查文件”“价格标”各自装订成册。特别提示：“价格标”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”之中（两部分均分开单独密封）。

## 四、投标文件的份数、签署

1.投标人应准备 叁 份完整的纸质投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2.纸质投标文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“价格标”，投标文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”“价格标”。

3.投标人可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4.投标文件正本须按招标文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖投标单位印章。副本可复印，但须加盖投标单位印章。

5.本项目要求提供电子投标文件一份，电子投标文件的内容为资格审查文件、价格标文件打印盖章（或电子签章）后的投标文件扫描件，拷贝在U盘中单独密封提交。

6.开标程序顺利进行后，所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购人均不退回（未拆封的除外）。

五、投标响应文件的密封及标记

密封后，应在每一密封包的投标文件上明确标注投标项目名称、项目编号、投标文件各自对应的名称、投标人全称及日期，同时加盖投标人公章。本项目投标文件的装订、密封是否完好以不泄露投标文件内容和不影响评委评审为主要判断依据。

## 六、投标文件的有效期

1.从投标文件接收截止之日算起，90个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

## 2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

七、投标报价

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.投标报价均以人民币为报价的币种。

3.报价必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

## 4.一次报定的投标报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

5.投标人应详细阅读招标文件的全部内容，根据招标项目需求，准确制定相关工作方案等，不按招标文件的要求提供投标文件，导致报价无效，按无效标处理。

## 八、投标费用

1.无论招标过程和结果如何，投标人自行承担与本次项目招标有关的全部费用。投标人承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.本项目招标代理费收取标准如下，由中标人支付，投标供应商综合考虑在报价内（不单列）。

| 序号 | 服务费类型（按中标金额） | 收费标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 货物、服务和工程招标代理、咨询服务费(5万元-50万元）含5万 | 2000.00元 |
| 2 | 货物、服务和工程招标代理、咨询服务费(2万元-5万元） | 1500.00元 |

代理费由中标人在开标现场定标后支付给代理机构，如因中标人原因导致本项目流标或改变中标结果或其被取消中标资格的，代理费不予退还。

九、投标保证金：免收

十、投标文件递交时间及地址

投标人必须在规定的时间将投标文件送达指定地点。采购人将拒绝接收在截止时间后递交的投标文件。

十一、未尽事宜

本项目为非政府采购项目，按江苏商贸职业学院采购管理规定执行。

第三章  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

一、项目内容

按照《江苏商贸职业学院美育教育中心暨非遗体验中心建设方案》，建筑面积约1338平方米（具体以实际测量为准），位于图文信息大楼17楼。

（一）建设总思路

1.传承与创新并举

立足学校美育整体发展规划，依托数字创意学院专业群优势，统筹整合非遗传承、数字研创、手工实践、艺术展示、书画教学各类资源，搭建非遗传承 + 数字创新 + 实践教学 + 文化传播 + 社会服务五位一体艺术工坊实训美育教育平台。针对全校美育教学实践分散、非遗传承育人载体匮乏、文创成果转化链条断层、文化展示传播能力偏弱等痛点难点，深度融合南通蓝印花布、传统手工艺、书画艺术等地域特色文化与数字设计、文创开发、直播电商新兴业态。以非遗浸润全校美育全过程，涵养学生艺术素养与工匠精神，培育创新实践型技术技能人才，塑造我校美育育人、文化传承、产教融合特色办学品牌。

2.功能与流线优化

针对回形空间特点，保证流线畅通、互不干扰。强调空间的多功能、灵活性与复合利用。

（二）设计布局

1.设计理念与总体思路

以非遗为魂、美育为核、简约实用、数字融合为装修设计核心理念，紧扣图文信息大楼 17 层空间属性，突出地域文化特色、艺术氛围营造、实训功能适配三大要点。整体风格新中式简约、雅致大气，将南通蓝印花布非遗元素、传统书画意境、手工艺肌理质感与现代实训室安全规范、数字交互需求相结合，遵循安全环保、动线流畅、功能优先、文化赋能、易于运维原则，打造兼具艺术美感、教学实用性与非遗辨识度的沉浸式美育实训空间，实现空间美学与育人功能高度统一。

2.总体思路

以 “以美育人、以文化人、以技培人” 为导向，将空间打造为可感知、可体验、可浸润的美育课堂；整体采用简约雅致的新中式风格，以浅灰、原木、米白为基底，融入蓝印花布、书画、传统手工艺等地域非遗美学元素，通过文化墙、主题展陈、艺术软装与专业灯光营造沉浸式美育氛围；围绕美育教学、非遗体验、艺术创作、作品展示、研学交流等功能合理布局，实现动静分区、流线顺畅、互通共享，同时选用环保安全、耐用易维护的装修材料，严格落实实训室建设规范，让空间环境与美育教学、文化传承、实践实训深度融合，全方位达成环境育人、文化润心的建设目标。

（三）动线分析与空间组织

以美育教学流线、非遗体验流程、参观展示动线三大核心需求为依据，对图文信息大楼 17 层 1702—1710 室及衔接空间进行系统化动线规划与空间组织，遵循教学流线连贯、参观流线单向循环、后勤运维动线独立的原则，形成 “大师引领 — 数字研创 — 手工实操 — 教学传习 — 成果展示” 的完整闭环，确保教学、体验、展示、运维各行其道、互不干扰，整体流畅高效、安全有序。

采用功能组团化、动静分离化、互联互通的空间组织方式，将七大功能区按使用属性合理划分，实现实训区、创作区、研创区、展示区、交流区既相对独立又紧密衔接，空间可分可合、弹性共享，全面适配美育教学、非遗传承、艺术创作、展览直播等复合使用需求，最大化提升空间利用率与育人效果。

（四）具体方案要求：

1.公共区域

全域通道保持统一层高、统一吊顶造型、统一灯光色温、统一地面铺装、统一墙面材质，全程无断层、无突变，弱化分区边界感。墙面装饰、公示标识、消防设施、踢脚线、压条等细节构件全域统一，标准化落地，打造规整、一体化的通道视觉效果。导视标识、提示牌、装饰挂画、绿植陈设、休闲家具等全域同款、同风格、同尺度，形成标准化视觉符号，强化整体空间品牌形象与统一性。

2.1702 非遗数字研创中心：

以地方非遗资源为核心，构建数字采集 — 数字设计 — 虚拟打样 — 成果展存 — 教学应用全链路数字研创平台，为非遗活化提供前端设计与素材支撑；通过增设窗帘、空调、成果展架、工作台等设施，满足16-24人项目化研发需求，实现数字技术对非遗传承的创意赋能与提档升级。

3.1703-1704 非遗工坊（蓝印花布）：

立足南通蓝印花布国家级非遗地域文化特色，紧扣传承守护、育训赋能、文化普及、创新发展定位，打造四大功能分区；空间以蓝白素雅为基调，形成历史溯源、52-56人技艺实操、藏品展示、成果转化的完整叙事动线，兼顾文化氛围、标准硬装与专业设备配置，覆盖静态展陈、活态体验、教学实训、文创展销等多元场景；深度融合本土文脉与匠人精神，打造集文化保护、教学育人、社会科普、文创研发、对外交流于一体的现代化非遗传承示范空间，实现非遗活态传承、技能提升、校企合作与地方文旅创新的综合价值。

4.1705-1706 非遗艺术传习室：

以非遗文化传承与数字创新表达为核心理念，围绕教学实践、艺术创作、数字展示、文化传播进行整体设计，打造非遗制作、数字交互、文创研发、成果展示一体化综合实践空间；采用开放式模块化布局，设置数字互动体验区与非遗艺术研创区，满足52-56人教学、实践、工作坊、作品展陈等复合需求；空间以现代简约为基底，融入蓝印花布、传统印刷、地方纹样等文化元素，突出 “数字技术 + 传统工艺” 融合，依托智慧一体机、凸版印刷机等设备，构建 “文化理解 — 数字设计 — 成果创作” 实践路径，同步强化展示与交流功能，形成 “教学 — 创作 — 展示” 一体化运行模式，提升教学支撑力与地域文化传播力。

5.1707-1708 艺术展厅：

本空间分为艺术作品展厅与直播电商实训区两大模块。艺术作品展厅为 166㎡一体化空间，以白色、浅灰极简色调为主，配备轨道挂画、壁挂展框、展示矮柜、86 英寸触控一体机等设施，采用无眩光专业照明，满足静态陈列、动态播放、成果交流全场景使用，预留标准布展模块与强弱电接口，便于快速布展与设备稳定运行。直播电商实训区为展厅内独立模块，设置直播核心区、设备集成区、运营监测区，配备直播一体机、高清摄像头、无线麦克风、补光灯、绿幕及数据运营系统；背景简洁、基础隔音遮光、线路隐藏布线，预留 5G 网络与拓展接口，满足直播实训、视频拍摄、电商运营、作品推广教学需求，支持多场景灵活切换。

6.1709 手工艺传习室：

以非遗传承为根、实践教学为本、数字创意为翼、文化育人为魂为设计理念，对 60㎡空间进行功能复合化、场景一体化打造，满足教学实操、作品创作、展示交流、安全管理四大需求；采用 “三区一中心” 布局，教学实训区支持52-56人同步手工艺实操，数字创作区融合 3D 打印等数字设备，展示交流区兼顾作品陈列与文化科普，辅助保障区配置净化、吸尘设备保障安全；空间简约柔和、动线高效有序、设备耗材布局合理，可灵活适配教学实训、非遗传承、创新研发、社会服务等场景，实现传统手工艺与数字创意深度融合，打造省内高职特色鲜明的手工艺实训与非遗传承标杆空间。

7.1710书画传习室：

以中国传统书画技艺实训、中华优秀传统文化传承、美育浸润为核心，对 79㎡空间进行专业化、标准化设计。整体采用新中式简约清雅风格，以原木、米白、墨色为主色调，营造沉浸式书画文化氛围。空间划分为教师创作区、学生实训区（可容纳52-56人）、作品展示区、材料存储区及多媒体教学区，布局合理、动线流畅，满足临摹、创作、展示、教学全流程需求。装修需完成东墙轻质隔音隔墙、西侧整堵书画墙（彩钢瓦 + 毛毡）、挂画轨道、踢脚线专用插座及 LED 专业照明；设备配置 86 英寸移动触控大屏、双显电脑、专业音响、一张2.4 米定制教师书画桌、LED 拷贝台、宣纸存储架、实木实训桌椅等。设计坚持安全环保、耐用易维护、教学优先原则，兼顾实用性与文化性，全面支撑书画技法教学、数字化辅助教学、作品展示与美育实践，打造规范、专业、富有文化底蕴的书画传习空间。

# 二、质量要求

# 1.项目设计须符合国家、省、地方的有关技术规范、标准、规程及其他规定，项目设计必须符合国家消防、安全、环保等要求，并通过施工图审图。确保采购方能进行项目施工招标及项目施工建设。

# 2.投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

# 3.中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

三、其他要求

（1）投标人应根据采购人的具体要求以人民币报价，报价包含投标人为履行本合同所需的所有成本、利润、税金等一切费用，采购人无需再支付其他任何费用)，投标报价也不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。中标人设计任务完成后，须配合采购人完成项目施工招标、施工建设、设计变更等工作，以上工作要求所有费用包括在投标人的报价中。

（2）中标人向采购人交付的设计文件

| 序号 | 交付设计文件名称 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 概念方案 | 1 | 合格并满足相关要求 |
| 2 | 深化方案 | 2 | 合格并满足相关要求 |
| 3 | 施工图（含施工图电子文件）、施工概算 | 4 | 完成施工图设计并提交审查。施工概算与招标预算同口径相比，误差率在10%以内 |

（3）采购人有权在中标人中标后对设计范围、设计内容作适当合理的调整。方案知识产权归采购人所有。采购人可根据中标人提供的设计概算对设计方案进行调整，直至采购人满意为止，设计费用不作调整。

四、付款方式

中标人概念方案设计及方案设计完成并经确认后，采购人付合同款50%，项目施工招标工作完成后，采购人付合同款30%，项目施工验收通过后，采购人付余款，并一次性无息退还履约保证金。

五、履约保证金

1.本项目中标后的履约保证金为 合同金额的10% 。

2.中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前将保证金汇入采购人账户（应当以支票、汇票等非现金形式提交），中标供应商凭成交通知书与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3.中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭中标供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4.由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

六、项目涉及到的现场勘察

1.招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标人必须在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2.采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4.在现场勘察时，熟悉施工及制作安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。投标人成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5.现场实地勘察时需携带营业执照副本原件及复印件（复印件加盖投标单位公章）、法定代表人的委托书、被委托人身份证原件及复印件（复印件加盖投标单位公章）至江苏商贸职业学院勘察（联系人：周老师，联系电话：13615208599），时间为 7月6日 - 7月9日工作日上午8：30--11：30，下午2：00-5：00。

第四章  评审方法和程序

一、采购人委托招标代理机构组织招标

1.成立评标委员会，由采购人代表和有关专家依法组成。

2.投标人的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加投标会。

二、开标

1.招标代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

2.投标人不足3家的不得开标，相应处理方式见本招标文件第四章第十一条的规定。

三、资格审查

1.开标后，采购人及其委托的招标代理机构根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2.资格审查合格的投标人进入价格标评标。

3.合格投标人不足3家的，不得评标，相应处理方式见本招标文件第四章第十一条的规定。

四、评标

1.评标时间：资格审查结束以后。

2.招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份，对评审专家在政府招标活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向有关部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和招标需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向学校招标管理部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）处理与评标有关的其他事项。

4.评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行价格评审，依据招标文件载明的评标方法推荐确定中标候选人名单。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者招标代理机构沟通并作书面记录。采购人或者招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

5.评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并作出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项作出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或招标代理机构答复投标人提出的质疑。

6.除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

7.开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

8.评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

9.在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

## 五、评审原则

1.本项目采用  最低评标价法  ，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，投标报价最低的投标人推荐为中标人的评标方法。

2.评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行价格评审。

3.对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

## 六、评审方法

1.评标程序：

资格符合性评审——价格标评审—确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入价格标评审。

2.评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3.本次项目的价格标评审总分值为100分（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4.开启投标人的价格标，现场唱标后由投标人代表签名确认。

5.投标人的价格标评审得分直接计算取得（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

6.评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且价格标得分从高向低排序，排名第一的确定为第一中标候选人，以此类推。并出具评审报告并将结果通知所有投标人。

当第一中标候选人放弃中标，或因采购人与中标候选人因合作合同不能达成一致，或者招标文件规定的其他不能由第一中标候选人继续履约的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以重新组织招标。

七、关于投标价格评审

### 1.针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的商务报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合作项目的实施，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

### 2.异常低价审查

### 2.1根据财库〔2026〕2号文件,政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

### 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

### 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

### 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

### 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

### 2.2启动异常低价投标(响应)审查后，属于上述情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

### 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。

2.商务报价响应评分：（100分）

（1）满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其商务报价响应得分为满分100分。

（2）其他投标人的商务报价响应得分分别按照下列公式计算：

商务报价响应得分 =（评标基准价/投标报价）×100

## 3.评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

## 4.落标原因

### 评标委员会不对落标的投标人做落标原因的解释。

## 九、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2.不具备招标文件中规定的资格要求的；

3.同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

4.投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；

5.投标人的报价超过了采购预算、最高限价；

6.未通过符合性检查的；

7.不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

8.投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单；

9.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10.启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

11.其他法律法规及本招标文件规定的无效投标的情形。

## 十、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

1.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

2.不同投标人的投标文件相互混装。

## 十一、变更为其他方式招标的情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除招标任务取消情形外，按照以下方式处理：

1.招标文件不存在不合理条款的，采购人重新组织招标；

2.招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人改正后依法重新招标；

3.招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他招标方式招标的，报采购人招标领导小组批准后实施。

## 十二、出现下列情形之一的，作废标处理：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.因重大变故，采购任务取消的。

4.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

## 十三、中标通知

1.投标结束后，采购人将中标结果在采购人官网上公示1个日历天。

2.公示期满，如无异议的，采购人向中标人发出《中标通知书》。

3.《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标人依法承担法律责任。

第五章 合同主要条款

一、中标人在接到《成交通知书》后30日内和采购人签订合同。合同签订后中标人方可履约，否则引起的一切后果由中标人自行承担。纸质合同一式捌份，采购人、中标人各肆份。所签合同不得对招标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

二、中标人切实履行投标响应和承诺内容。

三、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交与投标人相关的政府执法部门依法查处。

四、合同样本

江苏商贸职业学院

图文大楼17层美育教育中心暨非遗体验中心设计项目合同

合同编号：

甲方：    江苏商贸职业学院

乙方：

甲方委托乙方承担江苏商贸职业学院图文大楼17层美育教育中心暨非遗体验中心设计项目，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条、本合同中建设工程设计项目的名称、地点、规模、投资、设计内容及标准：

2.1 工程项目的名称：江苏商贸职业学院图文大楼17层美育教育中心暨非遗体验中心设计项目

2.2 工程项目的地点：江苏商贸职业学院图文大楼17层

2.3 工程项目的规模：按照《江苏商贸职业学院美育教育中心暨非遗体验中心建设方案》，建筑面积约1338平方米（具体以实际测量为准），位于图文信息大楼17楼。

2.4工程项目的投资总额：    约      万元      。

2.5工程项目的设计内容及标准：本项目的设计内容、技术标准、功能需求及交付成果的深度要求，详见本合同附件一《设计方案》及附件二《乙方投标文件中的设计方案承诺》。附件内容与本合同具有同等法律效力。主要设计范围包括但不限于：
（1）室内装修方案设计、深化设计及施工图设计；
（2）软装设计（含家具、灯具、窗帘、饰品等选型与布置）；
（3）文化布置设计（含门牌、指示牌、文化长廊、地标等）；
（4）功能设计（实现各功能室要求的设施、设备布局与选型建议）；
（5）强电、弱电末端点位设计（照明、插座、网络等）；
（6）设计概算编制。
所有设计成果须符合国家、江苏省及南通市现行相关设计规范、强制性标准，并满足甲方《设计任务书》中提出的所有要求。

第三条 乙方应向甲方交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 概念方案 | 1 |  | 合格并满足相关要求 |
| 2 | 深化方案 | 2 |  | 合格并满足相关要求 |
| 3 | 施工图（含施工图电子文件）、施工概算 | 4 |  | 完成施工图设计并提交审查。施工概算与招标预算同口径相比，误差率在10%以内 |

施工图纸包括：设计施工说明、材料表、灯具表、家具表、平面布置图、立面图、地面拼花图、天花布置图、剖面图、主要节点施工大样图、照明点位布置图、插座点位布置图；

第四条  设计费用及支付方法

4.1 本合同室内装修设计费用总额为（大写）               人民币 （¥       元）。该设计费包括本合同项目的全部设计费用、设计文件修改费用以及招标文件要求、投标文件承诺的一切相关任务所发生的所有费用。

4.2 支付方式和时间：
* 第一期：概念方案设计及方案设计完成并经确认后，甲方向乙方支付合同总价款的     %，即人民币         元。
* 第二期：项目施工招标工作完成后，甲方向乙方支付合同总价款的      %，即人民币       元。
* 第三期：项目施工验收通过后，甲方向乙方支付合同总价款的     %，即人民币        元。
4.3 乙方收款账户信息：
户名：                   
开户行：                 
账号：

4.4  收费说明：

4.4.1本项目设计费包括本项目设计费包含招标范围内各功能室的装修方案设计、施工图设计、硬装设计、软装设计及功能设计。功能设计涵盖实现各功能室功能要求的文化布置、家具、设施、设备设计，以及公共区域的导视标识、提示牌设计。

4.4.2设计费含招标文件所要求的可能发生的设计费（含人员工资）、差旅费、会务费、资料费、现场交底（5次）及现场配合咨询服务费等所有费用, 还包括为满足设计需要而进行的必要的勘察工作。

4.4.3所有根据合同或其它原因应由乙方支付的税金和其它应缴纳的费用（如招标交易费等）都要包括在设计费中。

第五条  设计交付时间和服务地点

5.1中标后3日内完成概念方案；概念方案确认后，4天完成方案深化设计；方案确认后7天内完成施工图设计。

5.2服务地点为现场服务与远程在线相结合。

第六条  双方权利和义务

6.1甲方责任：

6.1.1甲方负责将乙方交付的设计文件报项目所在地建设行政主管部门进行审查，审查合格后方可应用。

6.1.2 甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。

6.1.3 施工中，甲方有权提出设计变更。对于甲方提出的变更要求，乙方应在【3】个工作日内评估变更对设计工期、工程造价及结构安全的影响，并向甲方出具书面评估意见。甲方在听取乙方意见后做出最终决定。若变更涉及影响房屋结构安全，乙方有权依据专业规范提出反对意见，甲方坚持修改的，应出具书面确认函并自行承担相应法律后果。

6.1.4凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后七个工作日内未提出书面异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。

6.2乙方责任：

6.2.1乙方应按国家及地方技术规范、标准、规程，同时满足甲方根据本项目的特殊性提出的有关设计图纸方面的要求进行工程设计。乙方应按照本项目的预算额度进行设计，不得超过项目预算。乙方应对其按照本合同第三条规定的内容提交的全部设计成果的质量负责，保证所有的设计成果符合国家及地方有关规范规定且满足甲方的室内装修设计要求。

6.2.2乙方应按本合同第三条规定的内容、进度要求及份数向甲方提交合格的设计成果。并在项目实施全过程向相关单位进行设计交底、解决各阶段设计技术问题、及时对工程变更进行变更设计或优化完善设计，并参加规范规定或应甲方要求的专题例会和各阶段验收。

6.2.3乙方需配合施工单位完成设计交底和技术核定等工作；配合甲方完成相关设备选型工作；配合甲方完成工程报建工作；相关费用已包含在本合同设计费用中。

6.2.4对涉及建筑安全或对投资影响重大的有关数据，在甲方提出要求时，乙方必须提供设计输入条件、基础数据、计算原理和方法以及计算成果，方便甲方在必要时用其他计算程序进行验算。乙方有解释的义务，不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。

6.2.5 乙方应保护甲方和方案设计方的知识产权，不得向第三人泄露或转让甲方提交的资料，如发生以上情况，甲方有权索赔。

6.2.6在项目实施全过程中（包括初步设计审查、施工图审查、施工和验收阶段），乙方应按甲方要求准时派项目负责人参加甲方组织的所有技术交底、评审等专题会议，并根据甲方或政府主管部门的意见，及时修改、完善设计，负责完成由于未获政府主管部门批准或因现场实际施工需要而出现的反复修改的工作。

6.2.7乙方履行投标承诺的相关责任和其他依据合同和法律规定应由乙方履行的责任。

6.2.8本合同生效之日起至工程竣工验收合格止为服务期限（含甲方要求分期设计、施工的服务期），若发现工程设计未能满足本合同的要求，乙方必须继续提供服务，直至满足要求为止。上述的延期服务，甲方不额外支付费用。

第七条　违约责任

7.1乙方无故要求终止或解除合同，需向甲方支付相当于约定的设计费总额两倍的违约金，并承担由此造成的拖延工期的损失。乙方转包和私自分包设计任务，一经发现，甲方有权解除合同，未支付的设计费不予支付。乙方应承担由此造成的工期、技术及其他一切损失。

7.2乙方的设计质量不符合本合同约定或设计文件出现遗漏或错误，经甲方认定，每发现一次，乙方按【合同总额的1%】向甲方支付违约金，且乙方须在甲方要求的期限内无偿修正。如违反国家强制性规定，每发现一次，乙方按【合同总额的5%】向甲方支付违约金。同时甲方有权解除合同，未支付的设计费不予支付，乙方并应赔偿因此给甲方造成的全部损失。7.3乙方由于自身原因造成的逾期交付设计文件或逾期完成甲方委托的其它工作的处理：

每延误一天应减收设计费的千分之十。逾期超过10天的,甲方有权解除全部合同，未支付的设计费不予支付。

7.4 非乙方原因造成的逾期交付设计文件的处理：

甲方予以书面确认，设计工期相应顺延；未经甲方书面确认的视为7.3情况，按违约处理。

7.5 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，设计工期相应顺延。

7.6乙方设计的施工图必须兼顾各个专业工程，统筹设计，如因乙方设计原因导致各专业工程之间出现重复设计和前后矛盾等情况，每发现一次，乙方按设计费用千分之十向甲方支付违约金。给甲方造成损失的，甲方将依法予以追究。

7.7乙方未按甲方要求的时间或次数派员到场进行设计交底、解决技术问题或参加验收（本合同明确约定的5次现场交底及甲方通知的其他必要到场），每缺勤一次或迟到超过【2】小时，乙方应向甲方支付【2000】元违约金，并赔偿因此造成的施工误工损失。

7.8乙方提交的施工图设计概算超过本合同约定的投资总额（    万元）的【10%】时，乙方应无条件免费优化设计至概算符合要求；若经两次优化仍不能达标，甲方有权单方解除合同，未支付的设计费不予支付，乙方并应向甲方支付合同总额【20%】的违约金。

第八条  其他

8.1乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由乙方自费向有关出版部门购买。

8.2甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，费用由双方另行协商。

8.3由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.4本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，甲、乙双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意向工程所在地人民法院提请诉讼。

8.5本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

8.6本合同一式捌份，甲方肆份、乙方肆份。

8.7本合同经甲、乙双方盖章签字后生效。

甲方名称：       （盖章）            乙方名称：      （盖章）

法定代表人：       （签字）          法定代表人：      （签字）

授权代表：       （签字）          授权代表：     （签字）

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行：

银行账号：                            银行账号：

本合同签订于：2026年  月  日

附件一：江苏商贸职业学院美育教育中心暨非遗体验中心建设方案

一、建设总思路

1.传承与创新并举

立足学校美育整体发展规划，依托数字创意学院专业群优势，统筹整合非遗传承、数字研创、手工实践、艺术展示、书画教学各类资源，搭建非遗传承 + 数字创新 + 实践教学 + 文化传播 + 社会服务五位一体艺术工坊实训美育教育平台。针对全校美育教学实践分散、非遗传承育人载体匮乏、文创成果转化链条断层、文化展示传播能力偏弱等痛点难点，深度融合南通蓝印花布、传统手工艺、书画艺术等地域特色文化与数字设计、文创开发、直播电商新兴业态。以非遗浸润全校美育全过程，涵养学生艺术素养与工匠精神，培育创新实践型技术技能人才，塑造我校美育育人、文化传承、产教融合特色办学品牌。

2.功能与流线优化

针对回形空间特点，保证流线畅通、互不干扰。强调空间的多功能、灵活性与复合利用。

二、设计布局

1.设计理念与总体思路

以非遗为魂、美育为核、简约实用、数字融合为装修设计核心理念，紧扣图文信息大楼 17 层空间属性，突出地域文化特色、艺术氛围营造、实训功能适配三大要点。整体风格新中式简约、雅致大气，将南通蓝印花布非遗元素、传统书画意境、手工艺肌理质感与现代实训室安全规范、数字交互需求相结合，遵循安全环保、动线流畅、功能优先、文化赋能、易于运维原则，打造兼具艺术美感、教学实用性与非遗辨识度的沉浸式美育实训空间，实现空间美学与育人功能高度统一。

2.总体思路

以 “以美育人、以文化人、以技培人” 为导向，将空间打造为可感知、可体验、可浸润的美育课堂；整体采用简约雅致的新中式风格，以浅灰、原木、米白为基底，融入蓝印花布、书画、传统手工艺等地域非遗美学元素，通过文化墙、主题展陈、艺术软装与专业灯光营造沉浸式美育氛围；围绕美育教学、非遗体验、艺术创作、作品展示、研学交流等功能合理布局，实现动静分区、流线顺畅、互通共享，同时选用环保安全、耐用易维护的装修材料，严格落实实训室建设规范，让空间环境与美育教学、文化传承、实践实训深度融合，全方位达成环境育人、文化润心的建设目标。

三、动线分析与空间组织

以美育教学流线、非遗体验流程、参观展示动线三大核心需求为依据，对图文信息大楼 17 层 1702—1710 室及衔接空间进行系统化动线规划与空间组织，遵循教学流线连贯、参观流线单向循环、后勤运维动线独立的原则，形成 “大师引领 — 数字研创 — 手工实操 — 教学传习 — 成果展示” 的完整闭环，确保教学、体验、展示、运维各行其道、互不干扰，整体流畅高效、安全有序。

采用功能组团化、动静分离化、互联互通的空间组织方式，将七大功能区按使用属性合理划分，实现实训区、创作区、研创区、展示区、交流区既相对独立又紧密衔接，空间可分可合、弹性共享，全面适配美育教学、非遗传承、艺术创作、展览直播等复合使用需求，最大化提升空间利用率与育人效果。

四、具体方案要求：

1.公共区域

全域通道保持统一层高、统一吊顶造型、统一灯光色温、统一地面铺装、统一墙面材质，全程无断层、无突变，弱化分区边界感。墙面装饰、公示标识、消防设施、踢脚线、压条等细节构件全域统一，标准化落地，打造规整、一体化的通道视觉效果。导视标识、提示牌、装饰挂画、绿植陈设、休闲家具等全域同款、同风格、同尺度，形成标准化视觉符号，强化整体空间品牌形象与统一性。

2.1702 非遗数字研创中心：

以南通蓝印花布非遗资源为核心，构建数字采集 — 纹样创新 — 数字设计 — 虚拟打样 — 成果展存 — 教学应用全链路数字研创平台，为非遗活化提供前端设计与素材支撑；通过增设窗帘、空调、展架、实训桌椅等教学设施，满足项目化实操教学需求，实现数字技术对非遗传承的创意赋能与提档升级。

3.1703-1704 非遗工坊（蓝印花布）：

立足南通蓝印花布国家级非遗地域文化特色，紧扣传承守护、育训赋能、文化普及、创新发展定位，打造四大功能分区；空间以蓝白素雅为基调，形成历史溯源、技艺实操、藏品展示、成果转化的完整叙事动线，兼顾文化氛围、标准硬装与专业设备配置，覆盖静态展陈、活态体验、教学实训、文创展销等多元场景；深度融合本土文脉与匠人精神，打造集文化保护、教学育人、社会科普、文创研发、对外交流于一体的现代化非遗传承示范空间，实现非遗活态传承、技能提升、校企合作与地方文旅创新的综合价值。

4.1705-1706 非遗艺术传习室：

以非遗文化传承与数字创新表达为核心理念，围绕教学实践、艺术创作、数字展示、文化传播进行整体设计，打造非遗制作、数字交互、文创研发、成果展示一体化综合实践空间；采用开放式模块化布局，设置数字互动体验区与非遗艺术研创区，满足教学、实践、工作坊、作品展陈等复合需求；空间以现代简约为基底，融入蓝印花布、传统印刷、地方纹样等文化元素，突出 “数字技术 + 传统工艺” 融合，依托智慧一体机、凸版印刷机等设备，构建 “文化理解 — 数字设计 — 成果创作” 实践路径，同步强化展示与交流功能，形成 “教学 — 创作 — 展示” 一体化运行模式，提升教学支撑力与地域文化传播力。

5.1707-1708 艺术展厅：

本空间分为毕业作品展厅与直播电商实训区两大模块。毕业作品展厅为 166㎡一体化空间，以白色、浅灰极简色调为主，配备轨道挂画、壁挂展框、展示矮柜、86 英寸触控一体机等设施，采用无眩光专业照明，满足静态陈列、动态播放、毕业答辩、成果交流全场景使用，预留标准布展模块与强弱电接口，便于快速布展与设备稳定运行。直播电商实训区为展厅内独立模块，设置直播核心区、设备集成区、运营监测区，配备直播一体机、高清摄像头、无线麦克风、补光灯、绿幕及数据运营系统；背景简洁、基础隔音遮光、线路隐藏布线，预留 5G 网络与拓展接口，满足直播实训、视频拍摄、电商运营、作品推广教学需求，支持多场景灵活切换。

6.1709 手工艺传习室：

以非遗传承为根、实践教学为本、数字创意为翼、文化育人为魂为设计理念，对 60㎡空间进行功能复合化、场景一体化打造，满足教学实操、作品创作、展示交流、安全管理四大需求；采用 “三区一中心” 布局，教学实训区支持 20–30人同步手工艺实操，数字创作区融合 3D 打印等数字设备，展示交流区兼顾作品陈列与文化科普，辅助保障区配置净化、吸尘设备保障安全；空间简约柔和、动线高效有序、设备耗材布局合理，可灵活适配教学实训、非遗传承、创新研发、社会服务等场景，实现传统手工艺与数字创意深度融合，打造省内高职特色鲜明的手工艺实训与非遗传承标杆空间。

7.1710书画传习室：

以书画技艺实训、中华优秀传统文化传承、美育浸润为核心，对 79㎡空间进行专业化、标准化设计。整体采用新中式简约清雅风格，以原木、米白、墨色为主色调，营造沉浸式书画文化氛围。空间划分为教师创作区、学生实训区、作品展示区、材料存储区及多媒体教学区，布局合理、动线流畅，满足临摹、创作、展示、教学全流程需求。装修需完成轻质隔音隔墙、书画墙（彩钢瓦 + 毛毡）、挂画轨道、踢脚线专用插座及 LED 专业照明；设备配置 86 英寸移动触控大屏、双显电脑、专业音响、2.4 米定制书画桌、LED 拷贝台、宣纸存储架、实木实训桌椅等。设计坚持安全环保、耐用易维护、教学优先原则，兼顾实用性与文化性，全面支撑书画技法教学、数字化辅助教学、作品展示与美育实践，打造规范、专业、富有文化底蕴的书画传习空间。

附件二：   乙方投标文件中的设计方案承诺

（本合同附件二，与合同正文具有同等法律效力）

项目名称： 江苏商贸职业学院图文大楼17层美育教育中心暨非遗体验中心设计项目

乙方（设计方）：

乙方在此郑重承诺如下：

一、资质符合要求。乙方保证完全具备本项目招标文件要求的各项资质条件，无任何弄虚作假。

二、按甲方要求设计。乙方将严格依据甲方提供的《江苏商贸职业学院美育教育中心暨非遗体验中心建设方案》以及双方沟通确认的具体需求进行设计，不擅自改变设计方向。

三、满足功能与风格。设计方案将充分满足美育教育中心暨非遗体验中心的使用要求（包括学习、交流、活动、办公等），同时结合校园文化特色，做到实用、美观、耐用。

四、配合修改完善。在设计过程中，乙方将认真听取甲方意见，及时修改调整方案，直到甲方满意为止。

五、控制预算。乙方保证施工图设计概算不超过甲方投资总额（约    万元）。如超出，乙方免费修改至符合要求。

六、按时保质交付。乙方承诺按照合同约定的时间节点提交合格的设计成果，并在施工过程中做好现场交底和配合工作。

以上承诺均为乙方真实意思表示，若违反，愿意按合同约定承担相应责任。

乙方（盖章）：

授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

第六章  质疑与投诉

一、质疑的提出

1.质疑人必须是直接参加本次投标活动的当事人。

2.下载招标文件的投标人应根据第二章“投标人须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，投标人未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、中标结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑。

3.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标单位或代理机构。招标单位或代理机构不具有法定调查、认定权限。

4.对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标单位或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达招标单位和代理机构。

2.对符合提出质疑要求的，招标单位、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.招标单位、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

①质疑成立的处理。采购人或代理机构终止招标，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

②质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良投标人名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，视情在采购人官网媒体予以披露。

（7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，采购人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。

六、《质疑函》《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立等相关情况，视情在采购人官网等相关媒体予以披露。

七、质疑人对采购人或代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关监督管理部门投诉。

第七章 投标文件组成及格式

投标文件由资格审查文件、价格标、电子响应文件3部分组成。本次招标采用资格后审方式。

本项目资格审查文件、价格标请分别装订、分别单独密封后一起递交。

一、资格审查文件（单独密封）

1.符合投标人资格要求的承诺函（格式参见附件）；

2.法定代表人身份证明书（格式参见附件）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式参见附件）；

4.提供营业执照副本复印件加盖公章；

5.关于资格文件的声明函（格式参见附件）；

6.投标响应函（格式参见附件）；

7.投标人具有工程设计综合资质甲级或工程设计建筑行业资质乙级及以上或建筑行业（建筑工程）专业设计资质丙级及以上或建筑装饰工程设计专项资质丙级及以上设计资质，提供证书复印件加盖公章。

8.项目负责人具有国家一级注册建筑师注册证书（须在注册有效期内且注册单位为投标单位），提供证书复印件加盖公章。

特别提醒：

项目负责人为国家一级注册建筑师的，必须根据全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知（注建〔2021〕2号）文件执行。

以上材料如为复印件均需加盖投标单位公章。

二、价格标（单独密封）

1.报价总表（格式参见附件）；

2.分项报价明细表（格式参见附件）。

## 三、电子响应文件（一份）

电子响应文件的内容为“资格审查文件、价格标”的打印盖章后的响应文件的扫描件（资格审查文件、价格标需分别逐页连续扫描为2个独立的PDF文件）。

附件：

项目名称：

项目编号：

投标文件

对应投标文件填写：资格审查文件

对应投标文件填写：价格标

（资格后审）

投标人：参加投标人全称（公章）

日  期：      年  月  日

一、资格审查文件相关的格式文件及表格

1.符合投标人资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。现做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：____年    月    日

2、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

江苏商贸职业学院：

我公司法定代表人           参加贵单位组织的     （招标项目名称及项目编号）项目公开招标活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：             性别：             年龄：              职务：

身份证号码：

手机：               传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

3.授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

江苏商贸职业学院：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加             （招标项目名称及项目编号）项目的招标活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我单位均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：             性别：             年龄：             职务：

身份证号码：

手机：               传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

##### 4.关于资格文件的声明函

江苏商贸职业学院：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （招标项目名称及项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

5.投标响应函

江苏商贸职业学院：

依据贵单位                       （投标项目名称及项目编号）项目招标的邀请，我方授权       （姓名）     （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次招标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.我方已经详细阅读了全部招标文件及其附件，完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4.我公司承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.我方完全尊重评标委员会所作的评定结果。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按要求签订并履行合同的责任和义务。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

二、商务报价响应文件相关的格式文件

1.报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： 元（人民币） |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2.分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日